ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации муниципального образования

Копнинское сельское поселение

Собинского района Владимирской области

30.06.2015г.                                                                                                                           №  76

с.Заречное

Об утверждении краткосрочного плана реализации

региональной  программы  капитального   ремонта

общего имущества в многоквартирных домах

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Владимирской области от 06.11.2013 № 121-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской области», постановлением Губернатора Владимирской области от 01.04.2014 № 303 «О порядке утверждения  краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» и в целях планирования организации капитального ремонта многоквартирных домов с учетом мер государственной и муниципальной поддержки администрация сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2016 год согласно приложению.

2.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.

3.	Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

Глава муниципального образования

Копнинское сельское поселение                                                    И.В.Голубев.

Приложение к постановлению

администрации МО Копнинское

сельское поселение от 30.06.2015 № 76

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации региональной программы капитального ремонта

на территории муниципального образования Копнинское сельское поселение

Собинского района на период 2016 г.

| № п/п | Адрес МКД | Общая площадь помещений МКД | Плановый год проведения капремонта | Вид услуг (работ) по капремонту | Сведения о дате проведения последнего капремонта | Источники финансирования капремонта | Планируемый объем работ | Стоимость услуг и (или) работ по капремонту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Заречное ул.Парковая д.5 корпус 1,2 | 371 кв.м. | 2016 | ремонт плоской кровли совмещенный | не проводился | Фонд капитального ремонта МКД на счете регионального оператора Владимирской области | 371 кв.м. | 613460 руб. |
| 2 | с.Заречное ул.Парковая д.3 корпус 1,2 | 561,6 кв.м. | 2016 | ремонт плоской кровли совмещенный | не проводился | Фонд капитального ремонта МКД на счете регионального оператора Владимирской области | 374,4 кв.м. | 525657 руб. |
| 3 | с.Заречное ул.Парковая д.8 корпус 2 | 627,3 кв.м. | 2016 | ремонт плоской кровли совмещенный | не проводился | Фонд капитального ремонта МКД на счете регионального оператора Владимирской области | 209,1 кв.м. | 299090 руб. |
| 4 | с.Заречное ул.Парковая д.2 корпус 7 | 1491 кв.м. | 2016 | ремонт плоской кровли совмещенный | не проводился | Фонд капитального ремонта МКД на счете регионального оператора Владимирской области | 213 кв.м. | 292593 руб. |

Планируемый объем работ определяется размером (площадью, метрами и т.п.) конструктивного элемента общего имущества многоквартирного дома, подлежащего капитальному ремонту

Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту рассчитывается с учетом предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту, утверждаемой постановлением Губернатора области на соответствующий год.