ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации муниципального образования

Копнинское сельское поселение

Собинского района Владимирской области

29.08.2014		           	                                                                                                            №  61

с.Заречное

Об утверждении краткосрочного плана реализации

региональной  программы  капитального   ремонта

общего имущества в многоквартирных домах

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Владимирской области от 06.11.2013 № 121-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской области», постановлением Губернатора Владимирской области от 01.04.2014 № 303 «О порядке утверждения  краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» и в целях планирования организации капитального ремонта многоквартирных домов с учетом мер государственной и муниципальной поддержки администрация сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2015 год согласно приложению.

2.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.

3.	Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

И.о. главы муниципального образования

Копнинское сельское поселение                                                          Л.Н.Барбашина.

Приложение к постановлению

администрации МО Копнинское

сельское поселение от 29.08.2014 № 61

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации региональной программы капитального ремонта

на территории муниципального образования Копнинское сельское поселение

Собинского района на период 2015 г.

| № п/п | Адрес МКД | Общая площадь помещений МКД | Плановый год проведения капремонта | Вид услуг (работ) по капремонту | Сведения о дате проведения последнего капремонта | Источники финансирования капремонта | Планируемый объем работ | Стоимость услуг и (или) работ по капремонту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Заречное ул.Парковая д.1 корпус 5 | 3195 кв.м. (463 кв.м.) | 2015 | ремонт плоской кровли совмещенный | не проводился | Фонд капитального ремонта МКД на счете регионального оператора Владимирской области | 204 кв.м. | 286411 руб. |
| 2 | с.Заречное ул.Парковая д.6 корпус 1 | 2563 кв.м. (864 кв.м.) | 2015 | ремонт плоской кровли совмещенный | не проводился | Фонд капитального ремонта МКД на счете регионального оператора Владимирской области | 210 кв.м. | 235702 руб. |
| 3 | п.Ундольский, ул.Школьная д.2 | 364 кв.м. | 2015 | ремонт шиферной скатной кровли | не проводился | Фонд капитального ремонта МКД на счете регионального оператора Владимирской области | 348,2 кв.м. | 434553 руб. |
| 4 | п.Ундольский, ул.Школьная д.32 | 927 кв.м. | 2015 | ремонт шиферной скатной кровли | не проводился | Фонд капитального ремонта МКД на счете регионального оператора Владимирской области | 620,3кв.м. | 774134 руб. |

Планируемый объем работ определяется размером (площадью, метрами и т.п.) конструктивного элемента общего имущества многоквартирного дома, подлежащего капитальному ремонту

Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту рассчитывается с учетом предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту, утверждаемой постановлением Губернатора области на соответствующий год.